什么是软件危机？有哪些典型表现？为什么会出现软件危机

ChatGPT

软件危机（Software Crisis）是指在软件开发和维护过程中出现的一系列问题和挑战，导致项目延期、超出预算、功能缺陷、低质量或无法满足需求等现象的累积。它是软件行业长期面临的一种困境，出现软件危机的原因是多方面的。

以下是软件危机的一些典型表现：

- 项目延期和超出预算：软件项目常常无法按时交付，并且超出最初预计的成本，这可能是由于需求变更、技术复杂性、人力资源不足或规划不足等原因造成的。

- 功能缺陷和低质量：软件可能存在功能不完备、漏洞、错误和不稳定等问题，导致用户体验不佳，甚至无法正常运行。

- 无法满足需求：软件开发过程中，需求可能未被充分理解、分析或沟通，导致最终交付的软件无法满足用户的实际需求。

- 技术过时和复杂性增加：软件开发中使用的技术可能过时，无法满足新的需求和挑战。此外，随着软件系统的不断扩展和演化，其复杂性也会增加，导致开发和维护的困难。

软件危机的出现可以归因于以下原因：

- 复杂性：软件系统的复杂性随着功能的增加而增加。管理和维护复杂的软件系统变得困难，容易出现问题。

- 软件需求管理不善：软件需求管理是软件开发过程中至关重要的一环。如果需求没有被充分理解、记录和管理，就很容易导致软件无法满足用户的期望。

- 软件开发过程和方法不当：如果软件开发过程和方法不合理或不适应项目的实际情况，就会增加项目失败的风险。缺乏有效的项目管理、沟通和协作也会导致软件危机的发生。

- 人力资源问题：软件开发需要具备专业知识和技能的开发人员。如果团队缺乏经验或人力资源不足，就会影响软件开发的质量和进度。

- 技术变革和不断更新的需求：技术的迅速发展和不断变革使得软件开发需要不断学习和适应新的技术，否则

继续

ChatGPT

否则，软件开发团队可能会陷入技术过时的困境，无法满足新的需求和挑战，从而导致软件危机的发生。

- 缺乏标准和最佳实践：在软件开发领域，缺乏广泛接受的标准和最佳实践也会导致软件危机的出现。缺乏一致的开发方法和规范，可能导致软件质量和可维护性的下降。

- 项目管理问题：不合理的项目管理和规划也是软件危机的原因之一。如果项目的进度、资源和风险管理不当，就会导致项目延期、超出预算和质量问题。

综上所述，软件危机是由复杂性、需求管理不善、软件开发过程和方法问题、人力资源问题、技术变革和缺乏标准等多种因素综合作用导致的。为了应对软件危机，软件行业需要不断提升开发团队的技术能力，改进软件开发过程和方法，加强需求管理和项目管理，以及推动标准化和最佳实践的制定和应用。

什么是软件工程？有哪些本质特征？怎样用软件工程消除软件危机？

ChatGPT

软件工程（Software Engineering）是一门研究和应用工程原理、方法和工具来开发和维护高质量软件的学科。它关注的是在软件生命周期的各个阶段中，通过系统化的方法和过程来管理软件项目，包括需求分析、设计、编码、测试、部署和维护等活动。

软件工程具有以下本质特征：

- 系统性：软件工程强调整体系统的观点，将软件看作是一个完整的、具有交互关系的组成部分的系统。

- 过程性：软件工程使用一系列定义良好的过程和方法，通过阶段性的活动来管理软件开发和维护过程。

- 可度量性：软件工程强调对软件开发过程和产品的度量和评估，以便进行质量控制和改进。

- 可靠性：软件工程致力于开发出可靠、稳定和高质量的软件系统，以满足用户的需求和期望。

- 可重用性：软件工程鼓励开发人员使用模块化、可重用的组件和工具，以提高开发效率和软件质量。

- 经济性：软件工程强调在开发过程中进行成本和资源的合理管理，以确保项目的经济效益。

使用软件工程的方法可以帮助消除软件危机，以下是一些关键的做法：

- 需求工程：充分理解和管理软件需求，包括对用户需求的准确把握、需求的规范化和追踪、需求变更的控制等，以确保开发的软件能够满足用户的期望。

- 软件开发过程：采用合适的软件开发过程，例如迭代开发、敏捷开发等，以确保项目能够按时、按质量要求交付。

- 软件项目管理：进行有效的项目管理，包括项目计划、资源分配、风险管理、沟通和协作等，以确保项目进度和质量的可控性。

- 质量保证和测试：实施全面的软件测试，包括单元测试、集成测试、系统测试和验收测试，以确保软件的功能和质量。

- 可维护性设计：采用可维护性设计原则和最佳实践，确保软件系统易于理解、修改和扩展。

- 配置管理：使用配置管理工具来管理软件版本和变更，以确保开发过程的控制和可追溯性。

- 经验积累和知识管理：建立经验库和知识管理系统，促进开发团队之间的经验共享和学习，避免重复犯错。

通过应用软件工程的方法和原则，可以提高软件开发和维护过程的可控性和质量，减少软件危机的发生。这需要有合适的工具和技术支持，以及对软件工程的理念和实践进行广泛的推广和培训。

简化结构化范型和面向对象范型的要点，并分析它们的优缺点

ChatGPT

结构化范型和面向对象范型是两种常见的软件开发范式，它们有不同的特点和优缺点。

结构化范型的要点：

- 程序由一系列顺序执行的步骤组成，采用顺序、选择和循环等基本控制结构。

- 强调模块化，将程序划分为独立的模块，每个模块完成特定的任务。

- 数据和操作被分离，数据通过参数传递给函数进行处理。

- 程序的控制流程以顺序为主，通过条件语句和循环语句进行控制。

结构化范型的优点：

- 结构化范型简单直观，易于理解和学习。

- 模块化使得程序的设计和维护更加容易，可以提高开发效率。

- 可以通过使用结构化编程技术来实现程序的可靠性和可测试性。

结构化范型的缺点：

- 随着程序规模的增大，控制流程变得复杂，容易导致代码的可读性和可维护性下降。

- 模块之间的数据共享和交互不够灵活，导致系统的耦合性增加。

- 难以处理真实世界中的复杂关系和对象之间的交互。

面向对象范型的要点：

- 程序由对象组成，每个对象封装了数据和操作，具有自己的状态和行为。

- 强调对象之间的交互和消息传递，对象通过调用其他对象的方法来实现功能。

- 支持继承和多态，允许对象从现有对象派生出新的对象，并对相同的消息做出不同的响应。

- 通过类的定义和实例化来创建对象，类描述了对象的属性和方法。

面向对象范型的优点：

- 面向对象范型提供了更高层次的抽象和模块化，使得程序的设计更加灵活和可扩展。

- 通过封装和信息隐藏，可以提高代码的重用性和模块间的解耦。

- 继承和多态支持了更好的代码组织和代码复用，提高了开发效率。

面向对象范型的缺点：

- 面向对象范型的概念和特性较复杂，需要一定的学习和理解成本。

- 对象之间的交互和消息传递可能引入运行时的开销和复杂性。

- 面向对象设计在处理大规模系统时可能导致过度设计和性能问题。

综上所述，结构化范型强调程序的顺序执行和模块化，简单易懂，但在处理复杂关系和对象交互方面存在一定的局限性。面向对象范型通过对象的封装、继承和多态等概念提供了更高级别的抽象和灵活性，适用于处理复杂系统，但在学习曲线和性能方面可能存在一些挑战。选择使用哪种范型应根据具体的项目需求、开发团队的技能和经验、以及可维护性、扩展性和性能等方面的考虑。

什么是软件过程？与软件工程方法学有何关系？

ChatGPT

软件过程（Software Process）是指在软件开发和维护过程中采用的一系列组织化的活动、任务和步骤。它是为了管理软件项目和实现高质量软件而制定的一套流程和方法。

软件过程包括以下方面：

- 需求分析：确定用户需求和系统功能，明确软件的目标和范围。

- 设计：根据需求，制定软件的结构、模块和接口设计，确定软件架构。

- 编码：根据设计，进行软件的编码和实现。

- 测试：对开发的软件进行各种测试，包括单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。

- 部署：将经过测试的软件部署到目标环境中。

- 维护：对已部署的软件进行修复缺陷、更新功能和优化性能等维护工作。

软件工程方法学（Software Engineering Methodology）是指在软件开发过程中采用的一套原则、方法和工具，以实现高质量的软件。它是对软件工程实践的指导和规范，强调在整个软件生命周期中应用合适的方法和技术。

软件过程与软件工程方法学的关系是：

- 软件过程是软件工程方法学的实践体现。软件工程方法学提供了一套指导原则和方法，帮助开发团队选择合适的软件过程并进行有效的实施。

- 软件工程方法学提供了在软件开发过程中的方法和技术选择，例如面向对象方法、敏捷开发方法、瀑布模型等。这些方法和技术根据项目需求、团队能力和项目规模等因素选择合适的软件过程，并提供相应的工具和指导。

- 软件工程方法学还强调在软件开发过程中的质量管理、需求管理、配置管理、项目管理等方面的实践，以确保软件过程的有效性和可控性。

综上所述，软件过程是指软件开发过程中的一系列组织化活动和任务，而软件工程方法学提供了一套指导原则和方法，帮助选择合适的软件过程并实施。软件过程和软件工程方法学相辅相成，共同促进软件开发过程的质量和效率。

什么是软件生命周期模型？比较瀑布模型，快速原型模型，增量模型，螺旋模型的优缺点，说明每种模型的适用范围

ChatGPT

软件生命周期模型是指在软件开发过程中，根据不同的需求和项目特点，采用的一种规划和组织方式，将软件开发过程划分为不同的阶段和活动，以便于管理和控制软件项目。

以下是常见的软件生命周期模型及其优缺点和适用范围：

- 瀑布模型（Waterfall Model）：

  - 优点：简单直观，适合需求稳定、技术可预测的项目。每个阶段有明确的输入和输出，便于管理和控制。

  - 缺点：缺乏灵活性，不适应需求变化频繁的项目。风险在后期才被发现，难以及时纠正。

适用范围：适合需求稳定、项目规模较小、技术风险较低的项目。

- 快速原型模型（Rapid Prototyping Model）：

  - 优点：能够快速构建原型，便于用户验证需求和提供反馈。适用于需求不明确、用户参与度高的项目。

  - 缺点：原型开发过程较快，但可能导致后续开发和维护复杂度增加。可行性评估和系统设计可能被忽略。

适用范围：适合需求不明确、用户参与度高的项目。

- 增量模型（Incremental Model）：

  - 优点：逐步增量地开发和交付功能，便于及时反馈和验证。适用于需求较复杂、技术风险较高的项目。

  - 缺点：需求变更可能增加开发工作量。模块间集成和兼容性需要考虑。

适用范围：适合需求较复杂、技术风险较高的项目。

- 螺旋模型（Spiral Model）：

  - 优点：强调风险管理和迭代开发，适用于复杂、高风险的项目。允许项目在每个迭代中评估和调整风险。

  - 缺点：管理复杂性较高，需要详细的风险分析和规划。成本较高，适用于有足够资源和时间的项目。

适用范围：适合复杂、高风险的项目，需要频繁评估和调整风险和需求。

每种模型都有其适用的场景，选择适合的模型应根据项目需求、可用资源、风险因素以及开发团队的经验和能力来综合考虑。

什么说喷泉模型较好地体现了面向对象软件开发过程无缝和迭代的特型

ChatGPT

喷泉模型是一种软件开发过程模型，它被认为较好地体现了面向对象软件开发过程中的无缝性和迭代性。

喷泉模型的关键思想是将软件开发过程看作是一个持续的、无缝的流动过程，而不是严格的阶段性过程。它强调开发团队的灵活性和适应性，能够更好地适应变化的需求和技术环境。通过迭代的方式构建系统，可以更快地交付有用的功能，并在不断迭代中逐步完善系统。这种无缝性和迭代性的特点使喷泉模型成为一种较好地体现了面向对象软件开发过程的开发模型。

rational统一过程的优缺点

ChatGPT

Rational Unified Process（RUP）是一种基于迭代和增量的软件开发过程框架，它提供了一套结构化的方法来管理和控制软件开发项目。以下是RUP的一些优点和缺点：

优点：

- 灵活性：RUP提供了一种灵活的方法，允许开发团队根据项目的需求和特定情况进行调整和定制。它的迭代和增量特性使得开发过程可以逐步演化，允许在开发过程中对需求和设计进行调整和改进。

- 高可控性：RUP强调在整个软件开发生命周期中的控制和管理。它提供了明确的工作产品和里程碑，以及定义了角色和职责，使得项目进度、质量和风险能够被有效地管理和监控。

- 重视需求管理：RUP非常注重需求管理，包括需求获取、分析和追踪。通过对需求的详细定义和追踪，可以减少需求变更和误解，提高开发团队对用户需求的理解。

- 重视风险管理：RUP将风险管理作为一个重要的活动整合到开发过程中。通过对项目风险进行识别、分析和应对策略的制定，可以减少项目失败的风险，并提高项目成功的可能性。

缺点：

- 复杂性：RUP是一个相对复杂的开发过程框架，其中包含许多不同的角色、工作产品和活动。对于小型项目或没有足够资源的团队来说，学习和实施RUP可能会过于繁琐和耗时。

- 文档密集：RUP倾向于产生大量的文档，包括需求文档、设计文档、测试文档等。这可能增加了开发团队的工作量，并且在一些敏捷开发环境中可能被认为是过于繁重和不必要的。

- 可能存在过度定制：RUP提供了很大的灵活性，但这也可能导致过度定制。如果没有适当的管理和控制，团队可能会在实施过程中过度定制和复杂化RUP，从而增加了开发过程的复杂性和风险。

- 强调文档和计划：RUP在一定程度上强调详细的文档和计划，这在一些敏捷开发环境中可能不太适用。对于快速变化的需求和迭代开发，过度的文档和计划可能会限制团队的灵活性和快速响应能力。

敏捷过程和微软过程的适用范围

ChatGPT

敏捷过程和微软过程是两种软件开发方法论，它们在适用范围上有一些区别。

敏捷过程适用范围： 敏捷过程是一种迭代、增量的开发方法，强调团队协作、快速响应变化和持续交付价值。敏捷方法最初是为小型团队和快速变化的项目而设计的，但随着时间的推移，它已被广泛应用于各种规模和类型的项目。敏捷过程适用于以下情况：

- 快速变化的需求：当项目的需求经常变化或无法事先明确定义时，敏捷过程能够灵活地适应这些变化。通过迭代的方式，团队可以快速交付可用的软件，并根据用户反馈和需求变化进行调整。

- 高度协作的团队：敏捷过程强调团队成员之间的密切合作和沟通。团队成员在项目中拥有较高的自主权和决策权，能够共同协作解决问题，迅速做出反应。

- 客户参与度高：敏捷过程鼓励客户的积极参与和反馈。客户作为项目的利益相关者之一，可以直接参与需求的定义、优先级排序和产品的演化，确保最终交付的软件符合他们的期望。

微软过程适用范围： 微软过程是一种基于角色、活动和工作产品的软件开发方法，它包括了详细的过程指导和工具支持。微软过程适用于以下情况：

- 大型软件开发项目：微软过程在规模较大的软件开发项目中发挥较好的作用。它提供了详细的过程指导和工作产品模板，帮助团队组织和管理复杂的开发活动。

- 高度结构化的开发环境：微软过程适用于需要严格管理和控制的开发环境。它强调规范化的角色、职责和活动，确保项目进度、质量和风险得到有效管理。

- 工具支持要求高：微软过程提供了一系列的开发工具和支持，如项目管理工具、需求跟踪工具、测试工具等。如果组织对工具支持的需求较高，微软过程可以提供相关的支持和集成。

为方便旅客，某航空公司拟开发一个机票预订系统。旅行社把预订机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码、旅行时间、旅行目的地等）输入进该系统，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞的前一天凭取票通知和账单交款取票，系统校对无误即印出机票给旅客。 写出问题定义并分析此系统的可行性。

ChatGPT

1 / 2

问题定义： 设计一个机票预订系统，旨在为旅客提供方便的机票预订服务。系统接收旅客的个人信息和旅行需求，并根据输入信息安排航班、生成取票通知和账单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和账单进行支付，并系统校对无误后印出机票给旅客。

可行性分析： 在对该机票预订系统的可行性进行分析时，可以从技术可行性、经济可行性和操作可行性三个方面进行考虑。

- 技术可行性：

  - 技术基础：确认航空公司是否具备足够的技术基础来开发和维护该系统，包括硬件设施、软件开发能力和人员技术水平。

  - 数据安全：确保旅客的个人信息得到安全的存储和传输，防止数据泄露和潜在的安全风险。

  - 可扩展性：考虑到航空公司可能会有不同的航线和机型，系统应具备可扩展性，能够适应未来的扩展需求和变化。

- 经济可行性：

  - 成本效益：评估开发和维护该系统的成本，并对其与预期收益进行比较。确保投资回报合理，并能够满足航空公司的预算限制。

  - 收益预测：分析市场需求和竞争情况，评估该系统对航空公司业务的增值效果和预期收益。

- 操作可行性：

  - 用户友好性：确保系统具备良好的用户界面和易于使用的功能，以便旅行社和旅客能够方便地操作系统进行机票预订和支付。

  - 集成能力：考虑系统与其他相关系统（如支付系统、客户关系管理系统）的集成能力，确保信息的无缝传递和协调。

在进行可行性分析时，航空公司应该对以上因素进行综合评估，并在评估结果为积极的情况下决定是否继续开发和实施该机票预订系统。

目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时 容雷病人的病情恋化，还可能会延误抢救时机。某医院打算开发一个以计算机为中心 的患者监护系统，试写出问题定义，并且分析开发这个系统的可行性。 医院对患者监护系统的基本要求是随时接收每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统印出某个指定病人的病情报告。

ChatGPT

问题定义： 设计一个以计算机为中心的患者监护系统，旨在随时接收每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），记录病人情况形成患者日志，并在病人的生理信号超出安全范围时向值班护士发出警告信息。此外，护士还可以要求系统印出某个指定病人的病情报告。

可行性分析： 在对患者监护系统的可行性进行分析时，可以从技术可行性、经济可行性和操作可行性三个方面进行考虑。

- 技术可行性：

  - 技术基础：确认医院是否具备足够的技术基础来开发和实施该系统，包括硬件设施、网络连接、传感器设备和数据存储能力等。

  - 数据安全：确保患者的生理信号数据得到安全的存储和传输，以保护患者的隐私和医疗数据的安全。

  - 设备兼容性：考虑不同厂商的监护设备和系统的兼容性，确保系统能够接收和处理各种类型的生理信号数据。

- 经济可行性：

  - 成本效益：评估开发和实施该系统的成本，并与预期的效益进行比较。确保投资回报合理，并能够满足医院的预算限制。

  - 收益预测：分析该系统对医院护理效率和患者安全性的提升效果，并评估其对医疗服务质量和患者满意度的影响。

- 操作可行性：

  - 用户友好性：确保系统具备直观易用的用户界面和功能，以便护士能够方便地接收警告信息、查看患者情况和生成病情报告。

  - 故障处理：设计系统具备故障检测和处理机制，确保系统稳定运行，并能够及时响应护士的请求和警告信息。

试用实体-联系图描绘患者监护系统系统中的数据对象并用数据流图描绘本系统的功能，画出本系统的顶层IPO图。

ChatGPT

患者监护系统中的数据对象：

- 患者信息：包括患者的个人信息（姓名、性别、年龄等）和就诊信息（住院号、科室、病房号等）。

- 生理信号数据：包括患者的生理信号数据，如脉搏、体温、血压、心电图等，用于监测患者的身体状况。

- 患者日志：记录患者每天的病情信息、护理记录、医嘱执行情况等，形成患者的日志记录。

- 警告信息：当患者的生理信号超出医生设定的安全范围时，系统会生成警告信息，用于提醒值班护士注意患者的状况。

数据流图（DFD）： 下面是患者监护系统的功能描述的数据流图：

+------------------+

|   患者监护系统   |

+------------------+

|

v

+------------+

|  患者信息  |

+------------+

|

v

+------------------+

|  生理信号数据  |

+------------------+

|

v

+------------------+

|    患者日志    |

+------------------+

|

v

+------------------+

|   警告信息   |

+------------------+

顶层IPO图： 下面是患者监护系统的功能描述的顶层IPO图：

输入(Input)          处理(Process)               输出(Output)

+--------------+    +----------------+    +-----------------+

|  患者信息   | -> |  监护数据分析  | -> |  警告信息展示  |

+--------------+    +----------------+    +-----------------+

|

v

+-------------------+

|    患者日志记录   |

+-------------------+

患者监护系统的软件结构设计（面向数据流方法）：

- 输入处理模块：

  - 患者信息输入模块：负责接收患者的个人信息和就诊信息，并将数据传递给系统。

  - 生理信号输入模块：负责接收患者的生理信号数据，并将数据传递给系统。

- 数据处理模块：

  - 监护数据分析模块：负责对接收到的患者生理信号数据进行分析和处理，判断是否超出安全范围，并生成警告信息。

  - 患者日志记录模块：负责记录患者每天的病情信息、护理记录、医嘱执行情况等，形成患者的日志记录。

- 输出处理模块：

  - 警告信息展示模块：负责将系统生成的警告信息展示给值班护士，提醒其注意患者的状况。

  - 病情报告打印模块：负责根据护士的请求，生成指定病人的病情报告并将其印出。

什么要进行需求分析？

ChatGPT

需求分析是软件开发过程中的关键步骤，它的目的是识别、理解和记录系统或软件的需求，以确保最终开发的系统能够满足用户的期望和需求。以下是进行需求分析的几个重要原因：

- 确定用户需求：需求分析帮助开发团队深入了解用户的真正需求。通过与用户和相关利益相关者进行沟通和交流，识别和理解用户的期望、问题和目标。这有助于确保最终开发的系统能够满足用户的实际需求，提高用户满意度。

- 界定系统范围：需求分析有助于明确系统的边界和范围。通过分析用户需求和相关约束条件，确定系统所涉及的功能、数据、处理流程等。这有助于开发团队和利益相关者对系统的规模和功能有清晰的认识，并避免开发过程中的范围蔓延问题。

- 识别关键功能和非功能需求：需求分析有助于确定系统的关键功能和非功能需求。关键功能是系统必须具备的核心功能，而非功能需求是与系统性能、安全性、可靠性等相关的要求。通过识别和明确这些需求，可以为开发团队提供明确的目标和指导，确保系统在各个方面都能够符合要求。

- 发现潜在问题和风险：需求分析可以帮助发现潜在的问题和风险。通过仔细分析需求，可以发现需求之间的冲突、不完整性或不一致性。及早发现并解决这些问题有助于减少后期开发过程中的变更和调整，提高开发效率。

- 指导系统设计和开发：需求分析提供了对系统设计和开发的指导。通过详细的需求文档和规范，开发团队可以根据需求构建系统的架构、设计数据库模型、编写代码等。需求分析还可以帮助确定开发任务的优先级和计划，确保开发过程的有序进行。

习题3的3

数据流图

+------------------+

|   银行计算机储蓄系统  |

+------------------+

|                      |

+-------------------+

|    储户填写的存款单或取款单     |

+-------------------+

|

v

+-------------------+

|       业务员        |

+-------------------+

|

v

+------------------+

|     系统输入      |

+------------------+

|

v

+------------------+

|     系统处理      |

+------------------+

|

v

+------------------+

|     存款记录      |

+------------------+

|

v

+-------------------+

|      存款单        |

+-------------------+

|

v

+-------------------+

|      利息清单        |

+-------------------+

实体-联系图： 以下是银行计算机储蓄系统中的数据对象的实体-联系图的文字描述：

实体：

- 储户：包含储户的个人信息，如姓名、住址（或电话号码）、身份证号码等。

- 业务员：负责将储户填写的存款单或取款单输入系统。

数据流：

- 储户填写的存款单或取款单：包含储户填写的存款或取款信息，包括存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率和密码（可选）等。

- 系统输入：存款单或取款单被输入到系统中，供系统进行处理。

- 系统处理：根据输入的存款单或取款单，系统进行相应的处理，包括记录存款信息和核对密码（如果有）。

- 存款记录：系统将存款信息记录下来，包括存款人的姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率等。

- 存款单：系统根据存款记录生成存款单，包括储户的个人信息和存款信息，该存款单被印出给储户。

- 利息清单：如果是取款且有密码或是存款时未留密码，系统根据存款信息计算利息并生成利息清单，该清单被印出给储户。

联系：

- 储户填写的存款单或取款单由业务员输入系统。

- 系统处理根据存款单或取款单进行相应的操作，包括记录存款信息、核对密码和计算利息等。

储蓄系统的软件结构设计（面向数据流方法）：

- 输入处理模块：

  - 业务员输入模块：负责接收储户填写的存款单或取款单，并将数据传递给系统。

- 数据处理模块：

  - 存款处理模块：负责处理存款信息，包括记录存款人的个人信息和存款详细信息。

  - 取款处理模块：负责处理取款信息，包括核对密码、计算利息和生成利息清单。

- 输出处理模块：

  - 存款单打印模块：负责生成存款单并将其印出给储户。

  - 利息清单打印模块：负责生成利息清单并将其印出给储户。