## Slide 1
软件质量保证与测试
10.2 过程和进度管理

## Slide 2: 软件测试项目过程的生命周期
测试需求分析
测试
计划
测试
设计
测试
开发
测试执行和记录
测试总结和报告
一个软件测试项目，其过程可以划分为 6 个环节，它们是：测试需求分析、测试计划、测试设计、测试执行与记录、测试总结和报告。

## Slide 3: 测试需求
什么是测试需求？
所谓的测试需求就是在软件测试项目中，要测试的内容是什么。在测试活动中，首先需要明确测试需求（What），才能决定怎么测（How），才能估算需要多少测试时间（When）、需要多少人（Who），才能确定测试的环境是什么（Where）、测试中需要的技术工具和背景知识、测试中可能遇到的风险等等，可以说测试需求是测试工作的起点和基础。

## Slide 4: 测试需求分析
为什么要做测试需求分析？
测试需求分析就是要通过分析来明确，在软件测试项目中要测试哪些东西。
测试需求越详细精准，表明对所测软件的了解越深，对所要进行的任务内容就越清晰，就更有把握保证测试的质量与进度。

## Slide 5: 测试需求的获取
获取测试需求的途径主要有以下几种
由软件文档获取
例如，我们要对一个软件进行系统测试，那么具体要测试哪些方面、哪些内容呢？这可以从软件的系统规格说明书等文档中来获知。系统规格说明书中明确的软件功能、性能指标等就是测试的需求，需要通过测试来逐一验证软件已经实现这些功能，达到相应的性能指标。

## Slide 6: 测试需求的获取
由测试任务发布方提供
即发布测试任务的一方会明确要测试哪些内容，达到是么样的测试目标。
根据实际软件归纳
有时缺乏被测软件的相关文档，事先也没有明确的测试要求，此时可以根据软件的实际情况来归纳测试需求，并完成测试。

## Slide 7: 测试需求的获取
基于类似软件获得
例如一个评测机构需要测评某银行的APP，正好前面测试过另外一家银行类似的APP，那么可以在前面的测试需求基础上来获得本次的测试需求。
应对软件测试需求进行分类、细化和文档化，以作为后续工作的基础，类似于软件开发项目中的软件需求。

## Slide 8: 测试计划
测试计划就是对所有要完成的测试工作及相关事项的事先规划和描述，包括被测试项目的背景，测试目标、范围、方式、资源，测试的进度安排和组织，以及与测试有关的风险等方面。

## Slide 9: 测试计划的作用
制定软件测试计划的作用体现在以下几个方面:
1. 使软件测试工作有据可依，资源合理配置、人员明确分工，进度有序安排，测试工作能够按部就班，进行顺利
2. 使软件测试工作有章可循，更易于管理。例如定期按计划组织检查督促等。

## Slide 10: 测试计划的作用
3. 促进项目参加人员彼此之间的沟通，分工合作
一些重要的事项需要在测试计划文档中明确下来，作为参加人员彼此之间的沟通的依据，防止出现表达不明确、理解不一致等
4. 及早发现和改正软件测试工作中的问题和偏差，如测试项目经费是否大于等于所需成本、项目进展是否滞后等。

## Slide 11: 测试计划中的基本要素
序号 | 条目 | 内容
1 | 测试概要 | 摘要说明所需测试的软件、名词解释以及所参考的相关文档。
2 | 测试目标 | 对测试目标进行简要的描述。
3 | 测试范围 | 测试计划所包含的测试软件需测试的范围和优先级，哪些需要重点测试、哪些无需测试或无法测试或推迟测试。
4 | 测试策略 | 针对每个范围内的要素和内容，制定测试策略、选择所使用的测试技术和方法。
5 | 重点事项 | 列出需要测试的软件的所有的主要功能和测试重点，这部分应该和测试用例设计相对应，并互相检查。
6 | 测试配置 | 测试所需要的软硬件、测试工具、必要的技术资源、培训、文档等。
7 | 人员组织 | 需要什么样的人进行测试，多少人测试，各自的角色和责任，需要进行哪些学习和培训。
8 | 沟通方式 | 测试组内部、测试与开发组之间使用什么样的工具、标识和频度进行沟通和确认。
9 | 测试进度 | 将测试计划合理分配到不同的测试人员，并注意先后顺序。对于长期大型的测试计划，可以使用里程碑来表示进度的变化。
10 | 测试标准 | 测试开始、完成、延迟以及继续的标准，包括制定测试开始和完成的标准；某些时候，测试计划会因某种原因（过多阻塞性的Bug）而导致延迟，问题解决后测试继续。
11 | 发布提交 | 在按照测试计划进行测试发布后需要交付的软件产品、测试用例、测试数据及相关文档。
12 | 风险分析 | 需要考虑测试计划中可能的风险和解决方法。

## Slide 12: 测试设计
软件测试的方法和技术有很多，针对某一个具体的测试项目或者测试问题，需要合理的选择测试方法、运用测试技术、设计测试用例。
测试设计的工作内容就是分析明确应当运用哪些测试方法和技术、设计哪些测试用例来完成测试任务、达到测试目的，并尽可能节约测试成本。

## Slide 13: 测试设计
在进行测试设计的时候，不仅要考虑软件使用时的一般情况、还要重点考虑可能的情况、特殊的情况和异常的情况；
可以对测试设计进行优化，统计覆盖率，去除冗余，并对测试设计进行评审，通过评审后才进入后续的执行环节，以确保测试设计的质量。

## Slide 14: 测试开发
测试开发主要是为了实现测试过程的自动化执行，要在测试工具平台，或者编程环境下，开发测试脚本或者控制测试过程的程序代码。
另外，在所需测试数据很多的情况下，也可以开发相应的脚本或者程序，自动化生成一部分测试数据，以减轻测试数据生成的工作负担。

## Slide 15: 测试执行和记录
测试执行是指搭建好测试环境，借助测试工具等，具体去执行实际的测试过程。
搭建良好的测试环境是执行测试的前提。
要注意测试用例的前提条件和特殊规程说明。
测试执行时需要记录执行过程，并仔细对比实际输出和测试用例中的预期输出是否一致。

## Slide 16: 测试执行和记录
如果结果不一致，要从多个角度多测试几次，尽量详细地记录软件出错的位置、输入的数据和出错的症状。
不要放过任何偶然现象。
测试执行中有不明确的地方应与开发人员良好的沟通。
应把测试发现的问题详细的写到测试报告中去。

## Slide 17: 测试总结和报告
测试执行完毕后，要对测试结果进行汇总、统计分析，并完成测试报告。
首先要进行缺陷的汇总，明确共发现了哪些缺陷，给出详细的缺陷报告，统计缺陷的分布情况。
其次，要分析测试的覆盖度，以明确测试的完全程度。
第三，要对软件进行质量评测，它是对被测试对象的功能、性能、可靠性、稳定性等的评价。

## Slide 18: 测试进度管理
测试进度管理主要就是按照测试项目生命周期，依据测试计划，在测试实施过程中，不断检查测试工作的进展情况，发现与计划的偏离。
如果测试工作进展明显滞后于计划，需要分析原因，找到对策，以免影响整个软件项目的交付。

## Slide 19: 软件测试成熟的模型
Burnstein博士提出TMM 测试成熟度模型的 5 级分别是：
0级：测试和调试没有区别，除支持调试外测试没有其他目的
1级：测试的目的是为了表明软件能够工作
2级：测试的目的是为了表明软件不能够能够正常工作
3级：测试的目的不是要证明什么，而是为了把软件不能正常工作的预知风险降低到能够接受的程度
4级：测试不是行为，而是一种自觉的约束 (mental discipline) ，不用太多的测试投入，即可产生低风险的软件

## Slide 20
谢谢